ИНФОРМАЦИЯ

к публичным слушаниям по итогам 1 полугодия 2022 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам перед потребителями и иными заинтересованными лицами

по ГКП ПХО "ЛГКЭ" акимата города Лисаковска.

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

ГКП ПХО  "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска  создано на основании постановления председателя Административного совета Лисаковской специальной экономической зоны от 19 марта 1997 года № 38.

Целью создания предприятия является обеспечение наиболее полного использования систем тепло-, водо-, электроснабжения и канализации, создание нормальных социально-бытовых и производственных условий для потребителей.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 24 января 2005 года № 16-ОД предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по видам деятельности:

- передача и распределение электрической энергии;

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

- отвод и очистка сточных вод

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 15 февраля 2006 года № 44-ОД предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности:

- транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

- Исполнение инвестиционных программ:

Инвестиционные программы утверждены Совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области и Департамента Комитета  по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

2.1. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс. тенге |
| 1 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети под дорогой от УТ-5 города Лисаковска | 0,14 | 15 212,162 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети 1 микрорайон от К-3 до ж/д №9 города Лисаковска | 0,73 | 25 066,008 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети УТ-37А до УТ-38 | 0,192 | 15 920,610 |  |  |  |
| 4 | Замена задвижек D 500 на сетевых насосах города | 2 | 13 604,878 |  |  |  |
| 1 | Работы по демонтажу /разделке/разборке техники и оборудования |  |  | 1 | 1 177,9 |  |
| 2 | Работы теплоизоляционные |  |  | 1 | 636,7 |  |
| 3 | Работы по устройству (монтажу охранной сигнализации/ системы видеонаблюдения) |  |  | 2 | 320,0 |  |
| 4 | Работы по устройству (монтажу охранной сигнализации/ системы видеонаблюдения) |  |  | 2 | 15,1 |  |
| 5 | Деаэратор |  |  | 1 | 9 918,0 |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на теплообменниках БМК -1 п. Октябрьский |  |  | 8 | 498,3 |  |
| 7 | Замена запорной арматуры на насосы ПНД 1,2,3 |  |  | 4 | 950,5 |  |
| 8 | Замена запорной арматуры на насос сетевой воды фабрки №1 |  |  | 1 | 1 364,3 |  |
| 9 | Капитальный ремонт теплосети ДУ 820 мм (замена отвода) |  |  | 1 | 1 032,6 |  |
| 10 | Капитальный ремонт тепловой сети 2 микрорайон дом № 4,5 (на летний период) |  |  | 92 | 1 220,1 |  |
| 11 | Работы по монтажу /внедрению АСУ/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации аналогичного оборудования (автоматизация БМК) |  |  | 1 | 4 937,0 |  |
|  | Итого |  | 69 803,658 |  | 22 070,5 |  |

2.2. Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс.тенге |
| 1 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода район СБО (участок ВК-102-:-ВК-9) труба полиэтиленовая d 110 мм – 36 м труба полиэтиленовая d 160 мм – 1 194 м | 1 230 | 10 511,1 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода улица Верхнетобольская ВК19п-;-ВК17п (район 20 микрорайона) труба полиэтиленовая d 225 мм – 286 м | 286,0 | 5 798,2 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода улица Пионерская 1 микрорайон ПГ 21-:-ВК31 труба полиэтиленовая d 160 мм – 402 м | 402,0 | 8 737,3 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода улица Тобольская ВК121-:-ВК121а-:ВК122е труба полиэтиленовая d 110 мм – 155 м труба полиэтиленовая d 160 мм – 14 м труба полиэтиленовая d 110 мм – 350 м | 519 | 11 045,8 |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры Ду 400 мм на фильтровальной станции |  |  | 1 | 1 194,7 |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровли здания "Управления Горводоканал" |  |  | 1 | 1 230,5 |  |
| 3 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода ул. Горняков от ПГ 36 до ВК 38а; от ПГ38 до т. |  |  | 65 | 1 399,1 |  |
|  | Итого |  | 36 092,4 |  | 3 824,3 |  |

2.3. Отвод и очистка сточных вод.

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс.тенге |
| 1 | Замена турбовоздуходувки на СБО город | 1 | 3 282,4 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт пруды накопители, трубопровод очищенных сточных вод d600 мм. Замена запорной арматуры d600 мм (участок №1 т.т 1-2 труба стальная d600 – 165 м, задвижка d600 мм – 2 шт) | 165 | 16 024,8 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 2 микрорайон дом № 9 от КК-18 до КК-23 |  |  | 155 | 3 663,6 |  |
|  | Итого |  | 19 307,2 |  | 3 663,6 |  |

2.4. Передача и распределение электрической энергии.

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс.тенге |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ 10 кВ от ПС 20 до ТП «ГОВД» (участок № 1 т.т. 1-2 протяженностью 580 метров) | 580 | 7 119,9 |  |  |  |
| 2 | Замена разъединителя РГП- 110 кВ ПС 4 | 1 | 5 745,2 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 04 кВ ТП 13-1 фидер 8 | 310 | 932,6 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ф.24 коттеджи |  |  | 600 | 2 092,3 |  |
|  | Итого |  | 13 797,7 |  | 2 092,3 |  |

Исполнение инвестиционной программы за первое полугодие 2022 года выполняется не по утверждённым объектам, в связи с аварийными работами, но в октябре текущего года будет произведена корректировка инвестиционной программы по объектам  в рамках утверждённой суммы.

- О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифных смет за первое полугодие 2022 года.

3.1. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

В 2022 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 05-ОД от 06 января 2022 года;

Среднеотпускной предельный тариф по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии в 2022 году составляет:

- с 1 января 2022 года – 5 826,86 тенге/Гкал;

Объем оказываемых услуг за первое полугодие 2022г. составил 158,566 тыс. Гкал, утверждено в действующей тарифной смете на 2022 год – 267,740 тыс. Гкал, в том числе:

| № | Наименование | Ед. изм. | В тарифной смете | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 267,740 | 158,566 | -109,174 | -40,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | население | тыс. Гкал | 153,401 | 93,773 | -59,628 | -38,9 |
| - | бюджет | тыс. Гкал | 21,843 | 13,595 | -8,248 | -37,8 |
| - | прочие | тыс. Гкал | 87,859 | 48,477 | -39,382 | -44,8 |
| - | собственное потребление | тыс. Гкал | 4,637 | 2,721 | -1,916 | -41,3 |

В затратной части тарифа затраты разделены на затраты на производство тепловой энергии, затраты на передачу тепловой энергии и затраты по снабжению.

В первом полугодии 2022 году потери тепловой энергии при оказании услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 17,475 тыс. Гкал, утвержденные нормативно технические потери на 2022 год составляют 44,031 тыс. Гкал.

Фактическая выработка тепловой энергии за период январь-июнь 2022 года составила 176,041 тыс. Гкал, в утвержденной тарифной смете на 2022 год составляет – 311,771 тыс. Гкал.

3.1.1. Производство тепловой энергии

По статье "Материальные затраты" за первое полугодие 2022 года затраты составили 633 911,6 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2022 год затраты составляют 1 097 159,3 тыс. тенге, в том числе:

| № | Наименование | Ед. изм. | В тарифной смете | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 097 159,3 | 620 997,6 | -463 248,2 | -42,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Электроэнергия | тыс. тенге | 124 488,8 | 63 767,4 | -60 721,4 | -48,8 |
|  | количество | тыс. кВтч | 8 327,568 | 3 851,0 | - 4 476,6 | -53,8 |
| - | Вода покупная | тыс. тенге | 2 883,9 | 1 280,3 | - 1 603,6 | -55,6 |
|  | количество | тыс. м3 | 24,552 | 11,1 | -13,4 | -54,7 |
| - | Топливо (газ) | тыс. тенге | 969 786,6 | 568 863,9 | -400 923,2 | -41,3 |
|  | объем газа | тыс.м3 | 43 752,8 | 24 507,6 | -19 245,2 | -44,0 |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 311,8 | 176,0 | -135,7 | -43,5 |

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 96 847,3 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 42 437,3 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 14 732,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 22 902,4  тыс. тенге.

По статье «Ремонт» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 9 171,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 3 869,5 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 71 040,4 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 40 322,9 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 102 476,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 60 945,5 тыс. тенге.

3.1.2.  Передача и распределение тепловой энергии

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 40 499,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 24 934,4 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 41 943,9 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 31 317,6  тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 17 864,1 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 14 168,4  тыс. тенге.

По статье «Ремонт» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 9 955,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 2 721,6 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 4 395,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 2 417,5 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 5 427,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 3 207,7 тыс. тенге.

3.1.3. Расходы по содержанию сбыта.

По статье «Расходы по содержанию сбыта» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 37 696,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 20 265,8 тыс. тенге.

Всего затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией за первое полугодие 2022 года составили 903 422,2 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2022 года затраты учтены в размере  1 549 211,0 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за первое полугодие 2022 года в сумме 917 801,9 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год 1 559 894,9 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за первое полугодие получило прибыль в размере 14 379,7 тыс. тенге.

3.2.	Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

В 2022 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 120-ОД от 30 июля 2021 года;

- № 62-ОД от 18 марта 2022 года

Среднеотпускной предельный тариф по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в 2022 году составил:

- с 1 сентября 2021 года – 113,87 тенге/м3

- с 1 апреля 2022 года – 136,38 тенге/м3;

Объем оказываемых услуг за первое полугодие 2022г. составил 1 106,738 тыс. м3, в действующем тарифе на 2022 год – 2 206,9 тыс. м3, в том числе:

| № | Наименование | Ед. изм. | В тарифной смете | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
|  | Объемы оказываемых услуг | тыс. м3 | 2 206,9 | 1 106,7 | -1 100,2 | -49,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м3 | 811,8 | 436,7 | -375,1 | -46,2 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 59,9 | 25 5 | -34,4 | -57,4 |
|  | промышленность | тыс. м3 | 232,7 | 110,6 | -122,1 | -52,5 |
|  | собственное потребление | тыс. м3 | 1 102,5 | 534,0 | -568,5 | -51,6 |

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за период январь-июнь 2022 года составили 13 669,8 тыс. тенге, предусмотренного в утвержденной тарифной смете на 2022 год 24 403,4 тыс. тенге, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2022 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 24 403,4 | 13 669,8 | -10 733,6 | -44,0% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 6 939,5 | 3 157,6 | -3 781,9 | -54,5% |
| 1.2 | Энергия | тыс. тенге | 14 012,5 | 9 398,9 | -4 613,6 | -32,9% |
| 1.3 | Вода покупная | тыс. тенге | 3 451,4 | 1 113,3 | -2 338,1 | 67,7% |

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 99 612,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 53 479,5 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 27 749,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 24 253,3 тыс. тенге.

По статье «Ремонт» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 10 393,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за январь-июнь 2022 года составило 5 025,8 тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 33 492,9 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 18 000,5 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 44 066,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 32 358,9 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма в тарифной смете на 2022 год в размере 19 509,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 11 255,9 тыс. тенге.

Фактические затраты  по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям за период январь-июнь 2022 года составили 158 043,7 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете затраты на 2022 год составляют 259 228,9 тыс. тенге.

Всего получено доходов в первом полугодии 2022 года от регулируемой услуги  в сумме 136 155,6 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год 300 969,3 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг за январь-июнь 2022 года получило убытки  в размере 21 888,1 тыс. тенге.

  - Услуги по отводу и очистке сточных вод.

В 2022 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан  по Костанайской области:

- № 120-ОД от 30 июля 2021 года;

Среднеотпускной предельный тариф по отводу и очистке сточных вод в 2022 году составляет:

- с 1 сентября 2021 года – 139,87 тенге/м3

Объем оказываемых услуг за первое полугодие 2022 г. составил 774,900 тыс. м3, в утверждённой  тарифной смете на 2022 год  – 1 491,747 тыс. м3, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
|  | Объемы оказываемых услуг, всего | тыс. м3 | 1 491,747 | 774,883 | -716,8 | -48,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м3 | 1 209,094 | 630,905 | -578,2 | -47,8% |
|  | бюджет | тыс. м3 | 85,274 | 40,253 | -45,0 | -52,7% |
|  | промышленность | тыс. м3 | 196,31 | 103,116 | -93,2 | -47,5% |
|  | собственные нужды | тыс. м3 | 1,069 | 0,609 | -0,5 | -1,7% |

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 15 004,3 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 27 797,1 тыс. тенге, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 27 797,1 | 15 004,3 | -12 792,8 | -46,0% |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 456,8 | 104,0 | -352,8 | -77,2% |
| 1.2 | энергия | тыс. тенге | 27 340,3 | 14 900,3 | -12 440,0 | -45,5% |

По статье «Затраты на оплату труда» фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 63 142,2 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 112 006,0 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 14 704,9 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 14 076,1 тыс. тенге.

По статье «Ремонт»  фактическое исполнение за январь-июнь 2022 года составило 2 608,8 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 1 683,6 тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 9 113,1 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 12 896,1 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 19 054,6 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 26 883,5тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» фактические затраты за первое полугодие 2022 года составили 9 848,8 тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год сумма затрат составляет 18 495,6 тыс. тенге.

Фактические затраты  по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2022 год составили 133 476,7 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2022 год затраты учтены в размере 213 837,9 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за период с января по июнь 2022 года  в сумме 106 503,9 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год 208 650,7 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг канализационной системы в первой половине 2022 года  получило убытки в размере 26 972,8 тыс. тенге.

  - Передача и распределение электрической энергии.

В 2022 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма и приказа Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 120-ОД от 30 июля 2021 года;

- № 56 - ОД от 10 марта 2022 года

Среднеотпускной предельный тариф по передаче и распределению электрической энергии в 2022 году составляет:

- с 1 сентября 2021 года – 3,53 тенге/кВтч;

- с 1 апреля 2022 года – 3,69 тенге/кВтч

Объем оказываемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2022 года составляет 30 610,5 тыс. кВт, в утвержденной тарифной смете на 2022 год – 57 871,2 тыс. кВт, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Объемы оказываемых услуг | тыс.кВтч | 57 871,236 | 30 610,480 | -27 260,8 | -47,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | на сторону | тыс.кВтч | 44 352,547 | 23 990,574 | -20 362,0 | -45,9% |
| - | собственные нужды | тыс.кВтч | 13 172,684 | 6 429,433 | -6 743,3 | -51,2% |
| - | транзит | тыс.кВтч | 346,005 | 190,473 | - 155,5 | -45,0% |

По статье "Затраты на нормативные потери" утверждено в тарифной смете на 2022 год 81 010,9 тыс. тенге, фактически за первое полугодие 2022 года 29 907,5 тыс. тенге.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма на 2022 год 73 666,1 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 41 058,3 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма на 2022 год 13 588,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 10 110,4 тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма на 2022 год 5 014,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 2 868,3 тыс. тенге.

По статье «Ремонт»  утверждена сумма на 2022 год 4 199,0 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 1 404,8 тыс. тенге.

По статье «Услуги сторонних организаций производственного характера» утверждена сумма на 2022 год 512,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 25,2 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма на 2022 год 24 474,0 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 22 281,0 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма на 2022 год 12 943,4 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 7 484,5 тыс. тенге.

Всего фактические затраты по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2022 года составили 115 140,0 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2022 год затраты учтены в размере 215 408,6 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за период январь-июнь 2022 года в сумме 108 344,9 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год  213 483,2 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии в первом полугодии 2022 года получило убыток в размере 6 795,1 тыс. тенге.

3.5.	Транспортировка газа по распределительным трубопроводам.

В 2022 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области:

- № 150-ОД от 23 августа 2021 года

Тариф по транспортировке газа по распределительным трубопроводам в 2022 году составил:

- с 1 сентября 2021 года – 328,60 тенге/тыс.м3.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма на 2022 год 676,57 тыс. тенге, фактическое исполнение за  первое полугодие 2022 года составило 460,80 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма на 2022 год 49,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за  первое полугодие 2022 года составило 24,6 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 4,39 тыс. тенге, фактическое исполнение за  первое полугодие 2022 года составило 4,3 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг по транспортировке газа по распределительным трубопроводам за первое полугодие 2022 года составили 489,70 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год 730,16 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  за первое полугодие 2022 года в сумме 568,89 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год 765,56 тыс. тенге.

Финансовый результат от оказания данной услуги составляет прибыль в размере 79,2 тыс. тенге.

- Основные финансово – экономические показатели деятельности:

Результаты деятельности предприятия в разрезе каждого вида деятельности за первое полугодие 2022 года приведены в таблице 1:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Утверждено в тарифе | 1 полугодие 2022г. | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Финансовый результат от основной деятельности: | тыс. тенге | 10 719,3 | -25 909,5 | -36 628,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией | тыс. тенге | 10 683,9 | 11 151,6 | 467,7 |
| 2 | Услуги водохозяйственной системы | тыс. тенге | 0,0 | -23 126,8 | -23 126,8 |
| 3 | Услуги канализационной системы | тыс. тенге | 0,0 | -27 547,8 | -27 547,8 |
| 4 | Передача и распределение электрической энергии | тыс. тенге | 0,0 | 13 534,3 | 13 534,3 |
| 5 | Транспортировка газа по распределительным трубопроводам | тыс. тенге | 35,40 | 79,2 | 43,8 |

- Об объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) за первое полугодие 2022 года.

- По производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии объём реализации в утверждённой тарифной смете на 2022 год 267,740 тыс. Гкал,  в первом полугодии 2022 года объём составил 158,566 тыс. Гкал;

- по водоснабжению объём в утверждённой тарифной смете на 2022 год 2 206,9 тыс.м3, в первом полугодии 2022 года объём составил 1 106,7 тыс.м3;

- по отводу и очистке сточных вод объём в утверждённой тарифной смете на 2022 год 1 491,747 тыс.м3 , в первом полугодии 2022 года объём составил 744,900 тыс.м3;

- по передаче и распределению электрической энергии объём в утверждённой тарифной смете на 20220 год 57 871,236 тыс.кВтч , в первом полугодии 2022 года объём составил 30 610,480 тыс.кВтч.

- по транспортировке газа по распределительным трубопроводам  объём в утверждённой тарифной смете 2 329,74 тыс. м3 , в первом полугодии 2022 года объём составил 1 731,25 тыс. м3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Утверждено в тарифе | 1 полугодие 2022г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в нат. выр. | % |
| 1 | Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией | тыс. Гкал | 267,7 | 158,6 | - 109,2 | - 40,8 |
| 2 | Услуги водохозяйственной системы | тыс. м3 | 2 206,9 | 1 106,7 | -1 100,2 | - 49,9 |
| 3 | Услуги канализационной системы | тыс. м3 | 1 491,7 | 774,9 | - 716,8 | - 48,1 |
| 4 | Передача и распределение электрической энергии | тыс. кВтч | 57 871,2 | 30 610,5 | - 27 260,8 | - 47,1 |
| 5 | Транспортировка газа по распределительным трубопроводам | тыс. м3 | 2 329,7 | 1 731,25 | - 598,5 | - 25,7 |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).

Долг по коммунальным услугам населения ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска на 30.06.2022 года составляет 26 001,15 тыс. тенге, долг по коммунальным услугам на 30.06.2020 составлял – 31 065,56 тыс. тенге.

Работа с должниками ведется постоянно. Сбор средств с начала года составил 99,9% (за аналогичный период 2021г. -  99,4%).

| № | Наименование | Ед. изм. | на 30.06.21г. | на 30.06.22г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общий долг без учета переплаты | тыс. тенге | 55 711,52 | 54 481,69 | -1 229,83 |
| 2 | Переплата | тыс. тенге | -24 645,96 | -28 480,54 | 3 834,58 |
| 3 | Долг с учетом переплаты | тыс. тенге | 31 065,56 | 26 001,15 | -5 064,41 |
| 4 | Начислено за 6 месяцев | тыс. тенге | 728 499,58 | 699 219,54 | -29 280,04 |
| 5 | Оплачено за 6 месяцев | тыс. тенге | 723 771,57 | 698 137,79 | -25 633,78 |
| 6 | Процент оплаты | % | 99,35% | 99,85 | 0,5% |

За первое полугодие 2022 года проведена следующая работа с населением:

| № | Наименование | 6 мес. 2021 г. | 6 мес. 2022 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявлено количество жильцов без прописки (чел.) | 587 | 643 | 56,00 |
| 2 | Проверка отключенных от эл. энергии квартир и самовольно подключенных | 1583 | 951 | -632,00 |
| 3 | Установлено хищений эл.энергии | 12 | 13 | 1,00 |
| 4 | Отключено от ком. услуг на 1.01: |  |  |  |
|  | ГВС, квартир | 54 | 144 | 90,00 |
|  | ХПВ, квартир | 8 | 5 | -3,00 |
|  | Электроэнергия, квартир | 744 | 759 | 15,00 |

За I полугодие 2022 года ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска, подало: 180 исков, на сумму – 8 887 496 тенге, из них завершено: 177 иска на сумму – 8 515 048 тенге (с учетом исков прошлых лет).

Общая сумма задолженности населения перед ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска с учетом прошлых лет, в рамках принудительного взыскания задолженности по состоянию на 01.07.2022 год составляет – 33 570 903 тенге.

7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).

В 2023 году планируется проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств за счет средств предприятия (себестоимость и амортизация) на сумму 159 млн. тенге, в том числе по:

Теплоснабжению – 85 351,5 тыс. тенге

Водоснабжение – 34 884,0 тыс. тенге

Сточная вода – 20 922,5 тыс. тенге

Электроэнергия – 17 882,1 тыс. тенге

8. О качестве предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) потребителям.

Качество услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией соответствует утвержденному температурному графику.

Качество хозпитьевого водоснабжения соответствует санитарным нормам. Согласно утвержденным графикам систематически проводится отбор и анализ хозпитьевой воды.

Очистка сточных вод соответствует нормативам предельно допустимых сбросов, на которые предприятием получено заключение государственной экологической экспертизы.

Услуги по передаче и распределению электрической энергии соответствуют утвержденным нормативным значениям коэффициента мощности в электрических сетях, электрические сети соответствуют межгосударственному стандарту.