ИНФОРМАЦИЯ

к публичным слушаниям по итогам 1 полугодия 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам перед потребителями и иными заинтересованными лицами

по ГКП ПХО "ЛГКЭ" акимата города Лисаковска.

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

ГКП ПХО  "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска  создано на основании постановления председателя Административного совета Лисаковской специальной экономической зоны от 19 марта 1997 года № 38.

Целью создания предприятия является обеспечение наиболее полного использования систем тепло-, водо-, электроснабжения и канализации, создание нормальных социально-бытовых и производственных условий для потребителей.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 24 января 2005 года № 16-ОД предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по видам деятельности:

- передача и распределение электрической энергии;

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

- отвод и очистка сточных вод

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 15 февраля 2006 года № 44-ОД предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности:

- транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам

- Исполнение инвестиционных программ:

Инвестиционные программы утверждены Совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области и Департамента Комитета  по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

2.1. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс. тенге |
| 1 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от точки 13 до УТ-17 города Лисаковска. | 0,253 | 31 197,4 |  |  |  |
| 2 | Замена сетевого насоса города №4 | 1 | 22 989,8 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети d 800мм теплоцентр -город Лисаковск от т.3 до т. 4 (в черте города) | 0,09 | 18 408,6 |  |  |  |
| 1 | Изготовление и монтаж пластиковых окон и дверей |  |  | 10 | 5 929,4 |  |
| 2 | Тех.обследование объекта "Реконструкция тепловой сети ул.Мира от ТК-16 до УТ-40" |  |  |  | 245,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт коллектора прямой города |  |  | 12 | 1 538,3 |  |
| 4 | Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования |  |  | 4 | 2880,0 |  |
| 5 | Работы по капитальному ремонту (с заменой поршневой группы и стартеров триммеров) |  |  | 12 | 140,0 |  |
| 6 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3до дом 19 1 микрорайона |  |  |  | 5 803,0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт теплообменника БМК 2 |  |  |  | 919,0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт коллектора хим. очищенной воды ДУ 273 мм с заменой на трубопроводе ДУ 219 мм в ХВО |  |  |  | 1 259,0 |  |
|  | Итого |  | 72 595,8 |  | 18 713,7 | - 53 882,1 |

2.2. Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс.тенге |
| 1 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода улица Верхне-Тобольская т.4 -: -ВК-21 (участок №2 ВК7-: -ВК8-: - т.1 протяжённостью 545 метров) | 545,0 | 32 050,1 |  |  |  |
| 2 | Замена запорной на объектах водоснабжения города Лисаковска и п.Октябрьский задвижка d500 мм -3шт | 3,0 | 5 486,0 |  |  |  |
| 1 | Работы по капитальному ремонту (с заменой поршневой группы и стартеров триммеров) |  |  | 1 | 170,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт окон в блоке фильтров |  |  | 20 | 1 854,6 |  |
| 3 | Капремонт кровли здания блока фильтров |  |  | 780 | 6 108,3 |  |
| 4 | Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования |  |  | 1 | 120,0 |  |
| 5 | Работы по разработке ПСД на ликвидацию опасного производственного объекта |  |  | 1 | 900,0 |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли отстойников блока фильтров |  |  |  | 1 776,0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода 2 микрорайон в подвальном помещении домов № 2,3 |  |  |  | 408,0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт хозпитьевого водовода 6а мкр. в подвальном помещении домов № 2,3 |  |  |  | 369,0 |  |
|  | Итого |  | 37 536,1 |  | 11 705,9 | - 25 830,2 |

2.3. Отвод и очистка сточных вод.

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс.тенге |
| 1 | Капитальный ремонт пруды накопители, трубопровод очищенных сточных вод d800 мм с водовыпуском (участок №2 т.т.3-4 протяжённостью стальная 190 метров d800 мм) | 190,0 | 20 079,5 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт канализационного трубопровода ул. Сатпаева, ул.Комсомольская |  |  | 0,12 | 2 335,3 |  |
| 2 | Капитальный ремонт х/б канализации 3 мкр. д.18 от КК 79 до КК 86 |  |  | 0,06 | 1 840,0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт х/б канализации 3 мкр. д.20 от КК 59 до КК 67 |  |  | 0,103 | 1 547,1 |  |
| 4 | Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования |  |  | 1 | 140,0 |  |
| 5 | Работы по наклонному бурению с укладкой полиэтиленовой трубы |  |  | 134 | 2 522,3 |  |
| 6 | Капитальный ремонт х/б канализации 6 мкр. д.29 от КК 7 до КК 97 |  |  |  | 1 170,0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт х/б канализации 3 мкр. д.13,14 от КК 11 |  |  |  | 1 259,0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт х/б канализации 1а мкр. д. 47,48 от КК 12 до КК 14 |  |  |  | 1 606,0 |  |
|  | Итого |  | 20 079,5 |  | 15 331,7 | - 4 747,8 |

2.4. Передача и распределение электрической энергии.

| № п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение, фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций, тыс. тенге | Отклонение, тыс.тенге |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ КТП 9а фидер ул. Уральская (левая, правая сторона), от ТП -1, фидер ул. Алматинская | 2600 | 7 031,0 |  |  |  |
| 2 | Замена разъединителя РГП -110 кВ ПС 4 | 1 | 5 942,1 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ0,4 кВ ТП 12-1 фидер 13 А участок от ТП 12-1 до дома № 16 | 450 | 1 376,5 |  |  |  |
| 1 | Замена ШР в РУ-10 кВ ТП-города |  |  | 6 | 1 278,4 |  |
| 2 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ 6 мкр. от дома №23 до дома №24 |  |  | 0,08 | 372,8 |  |
| 3 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ от КТП "Алый парус" |  |  | 0,50 | 2 079,6 |  |
| 4 | Ремонт освещения ЗРУ-10кВ |  |  | 10 | 380,2 |  |
| 5 | Замена РЛНД-10 |  |  | 4 | 819,0 |  |
| 6 | Замена эл. счетчиков на ТП города п. Октябрьский |  |  | 7 | 154,1 |  |
| 7 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ 6 мкр. от дома № 23 до дома № 25 |  |  |  | 711,6 |  |
| 8 | Установка идикаторов короткого замыкания на ВЛ-6/10 кВ фидер 19-1, 35 |  |  |  | 4 739,2 |  |
| 9 | Капитальный ремонт крыши ПС-4 |  |  |  | 2 106,5 |  |
| 10 | Замена рубильников на ТП города |  |  |  | 273,1 |  |
|  | Итого |  | 14 349,6 |  | 12 914,5 | - 1 435,1 |

Исполнение инвестиционной программы за первое полугодие 2023 года выполняется не по утверждённым объектам, в связи с аварийными работами, но в октябре текущего года будет произведена корректировка инвестиционной программы по объектам  в рамках утверждённой суммы.

- О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифных смет за первое полугодие 2023 года.

3.1. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

В 2023 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании приказа Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 403-ОД от 15 декабря 2023 года;

Среднеотпускной предельный тариф по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии в 2023 году составляет:

- с 1 января 2023 года – 6 676,17 тенге/Гкал;

Объем оказываемых услуг за первое полугодие 2023г. составил 156,904 тыс. Гкал, утверждено в действующей тарифной смете на 2023 год – 267,740 тыс. Гкал, в том числе:

| № | Наименование | Ед. изм. | В тарифной смете | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 267,740 | 156,904 | -110,836 | -41% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | население | тыс. Гкал | 153,401 | 92,415 | -60,986 | -40% |
| - | бюджет | тыс. Гкал | 21,843 | 12,347 | -9,496 | -43% |
| - | прочие | тыс. Гкал | 87,859 | 49,338 | -38,521 | -44% |
| - | собственное потребление | тыс. Гкал | 4,637 | 2,804 | -1,833 | -40% |

В затратной части тарифа затраты разделены на затраты на производство тепловой энергии, затраты на передачу тепловой энергии и затраты по снабжению.

В первом полугодии 2023 году потери тепловой энергии при оказании услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 16,325 тыс. Гкал, утвержденные нормативно технические потери на 2023 год составляют 44,031 тыс. Гкал.

Фактическая выработка тепловой энергии за период январь-июнь 2023 года составила 173,229 тыс. Гкал, в утвержденной тарифной смете на 2023 год составляет – 311,771 тыс. Гкал.

3.1.1. Производство тепловой энергии

По статье "Материальные затраты" за первое полугодие 2023 года затраты составили 650 758,5 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2023 год затраты составляют 1 190 066,1 тыс. тенге, в том числе:

| № | Наименование | Ед. изм. | В тарифной смете | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 190 066,1 | 650 758,5 | -539 307,6 | -45,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | Электроэнергия | тыс. тенге | 124 488,8 | 70 852,5 | -53 636,3 | -43,1 |
|  | количество | тыс. кВтч | 8 327,568 | 3 931,022 | -4 396,5 | -52,8 |
| - | Вода покупная | тыс. тенге | 14 878,8 | 1 842,3 | - 13 036,5 | -87,6 |
|  | количество | тыс. м3 | 122,965 | 12,944 | -110,0 | -89,5 |
| - | Топливо (газ) | тыс. тенге | 1 050 698,5 | 578 063,7 | -472 634,8 | -45,0 |
|  | объем газа | тыс.м3 | 43 752,8 | 24 091,9 | -19 660,9 | -44,9 |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 311,8 | 173,2 | -138,6 | -44,5 |

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 135 068,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 59 430,9 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 17 254,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 23 973,5  тыс. тенге.

По статье «Ремонт» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 9 538,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 3 730,8 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 74 528,3 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 47 598,2 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 131 696,0 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 74 914,3 тыс. тенге.

3.1.2.  Передача и распределение тепловой энергии

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 57 752,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 30 498,8 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 43 418,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 27 668,9  тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 18 578,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 15 112,8  тыс. тенге.

По статье «Ремонт» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 10 353,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 4 020,2 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 4 571,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 3 478,9 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 6 820,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 3 942,9 тыс. тенге.

3.1.3. Расходы по содержанию сбыта.

По статье «Расходы по содержанию сбыта» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 51 336,6 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 27 143,5 тыс. тенге.

Всего затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией за первое полугодие 2023 года составили 972 272,2 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2023 года затраты учтены в размере  1 750 984,1 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за первое полугодие 2023 года в сумме 1 036 832,0 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2023 год 1 787 478,2 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за первое полугодие получило прибыль в размере 64 559,8 тыс. тенге.

3.2.	Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

В 2023 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 404-ОД от 15 декабря 2023 года

Среднеотпускной предельный тариф по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в 2023 году составил:

- с 1 января 2023 года – 163,13 тенге/м3

Объем оказываемых услуг за первое полугодие 2023г. составил 1 101,3 тыс. м3, в действующем тарифе на 2023 год – 2 206,9 тыс. м3, в том числе:

| № | Наименование | Ед. изм. | В тарифной смете | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
|  | Объемы оказываемых услуг | тыс. м3 | 2 206,9 | 1 101,3 | -1 105,6 | -50,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м3 | 811,8 | 440,6 | -371,2 | -45,4 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 59,9 | 25,7 | -34,2 | -57,1 |
|  | промышленность | тыс. м3 | 232,7 | 138,6 | -94,1 | -40,4 |
|  | собственное потребление | тыс. м3 | 1 102,5 | 496,3 | -606,2 | -55,0 |

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за период январь-июнь 2023 года составили 20 210,3 тыс. тенге, предусмотренного в утвержденной тарифной смете на 2023 год 29 140,7 тыс. тенге, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2023 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 29 140,7 | 20 210,3 | -8 930,4 | -30,6 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 7 147,7 | 8 881,6 | 1 733,9 | 24,3 |
| 1.2 | Энергия | тыс. тенге | 18 541,6 | 10 263 | -8 278,6 | -44,6 |
| 1.3 | Вода покупная | тыс. тенге | 3 451,4 | 1 065,7 | -2 385,7 | -69,1 |

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 128 775,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 60 016,6 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 28 859,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 37 745,9 тыс. тенге.

По статье «Ремонт» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 9 875,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за январь-июнь 2023 года составило 3 121,6 тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 34 497,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 23 789,8 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 45 388,9 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 41 270,8 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма в тарифной смете на 2023 год в размере 23 661,1 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 14 133,4 тыс. тенге.

Фактические затраты  по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям за период январь-июнь 2023 года составили 207 206,2 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете затраты на 2023 год составляют 315 393,9 тыс. тенге.

Всего получено доходов в первом полугодии 2023 года от регулируемой услуги  в сумме 176 766,1 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2023 год 360 022,3 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг за январь-июнь 2023 года получило убытки  в размере 30 440,1 тыс. тенге.

  - Услуги по отводу и очистке сточных вод.

В 2023 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан  по Костанайской области:

- № 405-ОД от 15 декабря 2023 года;

Среднеотпускной предельный тариф по отводу и очистке сточных вод в 2023 году составляет:

- с 1 января 2023 года – 189,47 тенге/м3

Объем оказываемых услуг за первое полугодие 2023 г. составил 792,504 тыс. м3, в утверждённой  тарифной смете на 2023 год  – 1 491,747 тыс. м3, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
|  | Объемы оказываемых услуг, всего | тыс. м3 | 1 491,747 | 792,504 | -699,2 | -46,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м3 | 1 209,094 | 627,015 | -582,1 | -48,1 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 85,274 | 35,141 | -50,1 | -58,8 |
|  | промышленность | тыс. м3 | 196,31 | 129,739 | -66,6 | -33,9 |
|  | собственные нужды | тыс. м3 | 1,069 | 0,609 | -0,5 | -43,0 |

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за первое полугодие 2023 года составили 16 33,4 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 31 281,7 тыс. тенге, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 31 281,7 | 16 333,4 | -14 948,3 | -47,8 |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 623,0 | 0 | -623,0 | -100 |
| 1.2 | энергия | тыс. тенге | 30 658,7 | 16 333,4 | -14 325,3 | -46,7 |

По статье «Затраты на оплату труда» фактические затраты за первое полугодие 2023 года составили 78 549,4 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 164 121,9 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» фактические затраты за первое полугодие 2023 года составили 14 765,0 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 15 224,7тыс. тенге.

По статье «Ремонт»  фактическое исполнение за январь-июнь 2023 года составило 3939,3 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 7 655,6 тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» фактические затраты за первое полугодие 2023 года составили 13 115,4 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 12 587,1 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» фактические затраты за первое полугодие 2023 года составили 23 238,9 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 29 549,4тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» фактические затраты за первое полугодие 2023 года составили 12 366,7 тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год сумма затрат составляет 19 996,0 тыс. тенге.

Фактические затраты  по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2023 год составили 162 308,1 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2023 год затраты учтены в размере 280 416,4 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за период с января по июнь 2023 года  в сумме 147 863,01 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2023 год 282 635,0 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг канализационной системы в первой половине 2023 года  получило убытки в размере 14 445,1 тыс. тенге.

  - Передача и распределение электрической энергии.

В 2023 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам на основании письма и приказа Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 406-ОД от 15 декабря 2023 года;

Среднеотпускной предельный тариф по передаче и распределению электрической энергии в 2023 году составляет:

- с 1 января 2023 года – 4,37 тенге/кВтч

Объем оказываемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2023 года составляет 31 021,710 тыс. кВт, в утвержденной тарифной смете на 2023 год – 57 871,2 тыс. кВт, в том числе:

| № | Наименование | Ед.изм | В тарифной смете | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+,-) | % |
| 1 | Объемы оказываемых услуг | тыс.кВтч | 57 871,236 | 31 021,710 | -26 849,5 | -54,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - | на сторону | тыс.кВтч | 44 352,547 | 24 218,435 | -20 134,1 | -45,4 |
| - | собственные нужды | тыс.кВтч | 13 172,684 | 6 516,097 | -6 656,6 | -50,5 |
| - | транзит | тыс.кВтч | 346,005 | 287,178 | -58,8 | -17,0 |

По статье "Затраты на нормативные потери" утверждено в тарифной смете на 2023 год 81 988,4 тыс. тенге, фактически за первое полугодие 2023 года 31 142,9 тыс. тенге.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма на 2023 год 106 450,5 тыс. тенге, фактическое ,исполнение за первое полугодие 2023 года составило 51 473,5 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма на 2023 год 14 134,1 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 10 350,1 тыс. тенге.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма на 2023 год 5 165,0 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 3 244,4 тыс. тенге.

По статье «Ремонт»  утверждена сумма на 2023 год 4 412,7 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 1 694,7 тыс. тенге.

По статье «Услуги сторонних организаций производственного характера» утверждена сумма на 2023 год 527,5 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 54,1 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма на 2023 год 25 208,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 27 034,0 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма на 2023 год 16 773,8 тыс. тенге, фактическое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 9 200,0 тыс. тенге.

Всего фактические затраты по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2023 года составили 134 193,7 тыс. тенге, в утверждённой тарифной смете на 2023 год затраты учтены в размере 254 660,2 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за период январь-июнь 2023 года в сумме 115 947,9 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2023 год  252 993,4 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии в первом полугодии 2023 года получило убыток в размере 18 245,8 тыс. тенге.

3.5.	Транспортировка газа по распределительным трубопроводам.

В 2023 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работает по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области:

- № 185-ОД от 11 августа 2022 года

Тариф по транспортировке газа по распределительным трубопроводам в 2023 году составил:

- с 1 сентября 2022 года – 547,49 тенге/тыс.м3.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма на 2023 год 963,79 тыс. тенге, фактическое исполнение за  первое полугодие 2023 года составило 628,60 тыс. тенге.

По статье «Амортизация» утверждена сумма на 2023 год 49,2 тыс. тенге, фактическое исполнение за  первое полугодие 2023 года составило 24,6 тыс. тенге.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 6,87 тыс. тенге, фактическое исполнение за  первое полугодие 2023 года составило 5,30 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг по транспортировке газа по распределительным трубопроводам за первое полугодие 2023 года составили 658,50 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2023 год 1 517,13 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  за первое полугодие 2023 года в сумме 927,02 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2023 год 1 560,44 тыс. тенге.

Финансовый результат от оказания данной услуги составляет прибыль в размере 268,5 тыс. тенге.

- Основные финансово – экономические показатели деятельности:

Результаты деятельности предприятия в разрезе каждого вида деятельности за первое полугодие 2023 года приведены в таблице 1:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Утверждено в тарифе | 1 полугодие 2023г. | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Финансовый результат от основной деятельности: | тыс. тенге | 9 375,91 | 1 697,3 | 7 678,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией | тыс. тенге | 9 332,6 | 64 559,8 | 55 227,2 |
| 2 | Услуги водохозяйственной системы | тыс. тенге | 0,0 | -30 440,1 | -30 440,1 |
| 3 | Услуги канализационной системы | тыс. тенге | 0,0 | -14 445,1 | -14 445,1 |
| 4 | Передача и распределение электрической энергии | тыс. тенге | 0,0 | -18 245,8 | -18 245,8 |
| 5 | Транспортировка газа по распределительным трубопроводам | тыс. тенге | 43,31 | 268,5 | 225,2 |

- Об объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) за первое полугодие 2023 года.

- По производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии объём реализации в утверждённой тарифной смете на 2023 год 267,740 тыс. Гкал,  в первом полугодии 2023 года объём составил 156,904 тыс. Гкал;

- по водоснабжению объём в утверждённой тарифной смете на 2023 год 2 206,9 тыс.м3, в первом полугодии 2023 года объём составил 1 101,292 тыс.м3;

- по отводу и очистке сточных вод объём в утверждённой тарифной смете на 2023 год 1 491,747 тыс.м3 , в первом полугодии 2023 года объём составил 792,504 тыс.м3;

- по передаче и распределению электрической энергии объём в утверждённой тарифной смете на 20230 год 57 871,236 тыс.кВтч , в первом полугодии 2023 года объём составил 31 021,71 тыс.кВтч.

- по транспортировке газа по распределительным трубопроводам  объём в утверждённой тарифной смете 2 850,17 тыс. м3 , в первом полугодии 2023 года объём составил 1 693,23 тыс. м3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Утверждено в тарифе | 1 полугодие 2023г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в нат. выр. | % |
| 1 | Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией | тыс. Гкал | 267,7 | 156,9 | -110,8 | -41 |
| 2 | Услуги водохозяйственной системы | тыс. м3 | 2 206,9 | 1 101,3 | -105,6 | -50 |
| 3 | Услуги канализационной системы | тыс. м3 | 1 491,7 | 792,5 | -699,2 | -47 |
| 4 | Передача и распределение электрической энергии | тыс. кВтч | 57 871,2 | 31 021,7 | -26 849,5 | -46 |
| 5 | Транспортировка газа по распределительным трубопроводам | тыс. м3 | 2 850,2 | 1 693,2 | -1 157,0 | -41 |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).

Долг по коммунальным услугам населения ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска на 30.06.2023 года составляет 27 232.09 тыс. тенге, долг по коммунальным услугам на 30.06.2022 составлял – 26 001,15 тыс. тенге.

Работа с должниками ведется постоянно. Сбор средств с начала года составил 99,9%.

| № | Наименование | Ед. изм. | на 30.06.21г. | на 30.06.22г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общий долг без учета переплаты | тыс. тенге | 54 481,69 | 57 741,75 | 3 260,06 |
| 2 | Переплата | тыс. тенге | -28 480,54 | -30 509,66 | 2 029,12 |
| 3 | Долг с учетом переплаты | тыс. тенге | 26 001,15 | 27 232,09 | 1 230,94 |
| 4 | Начислено за 6 месяцев | тыс. тенге | 699 219,54 | 825 235,27 | 126 015,73 |
| 5 | Оплачено за 6 месяцев | тыс. тенге | 698 137,79 | 824 745,05 | 126 607,26 |
| 6 | Процент оплаты | % | 99,85% | 99,94% | 0,09% |

За первое полугодие 2023 года проведена следующая работа с населением:

| № | Наименование | 6 мес. 2022 г. | 6 мес. 2023 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявлено количество жильцов без прописки (чел.) | 643 | 703 | 60 |
| 2 | Проверка отключенных от эл. энергии квартир и самовольно подключенных | 951 | 780 | -171 |
| 3 | Установлено хищений эл. энергии | 13 | 46 | 33 |
|  | непроектных врезок | 0 | 0 |  |
| 4 | Отключено от ком. услуг на 1.01: |  |  |  |
|  | отопление, квартир | 0 | 0 |  |
|  | ГВС, квартир | 144 | 129 | -15 |
|  | ХПВ, квартир | 5 | 4 | -1 |
|  | Электроэнергия, квартир | 759 | 780 | 21 |

За I полугодие 2023 года ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска, подало: 241 исков, на сумму – 13 922 049 тенге. За 6 месяцев 2023 года завершено 243 исков на сумму 12 594 445 тенге (с учетом исков прошлых лет).

Общая сумма задолженности населения с учетом прошлых лет, в рамках принудительного взыскания по состоянию на 01.07.2023 год составляет – 38 868 371 тенге.

7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).

В 2024 году запланировано проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств за счет средств предприятия (себестоимость и амортизация) на сумму 165,9 млн. тенге, в том числе по:

Теплоснабжению – 88 765,4 тыс. тенге

Водоснабжение – 36 781,8 тыс. тенге

Сточная вода – 21 705,1 тыс. тенге

Электроэнергия – 18 601,3 тыс. тенге

8. О качестве предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) потребителям.

Качество услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией соответствует утвержденному температурному графику.

Качество хозпитьевого водоснабжения соответствует санитарным нормам. Согласно утвержденным графикам систематически проводится отбор и анализ хозпитьевой воды.

Очистка сточных вод соответствует нормативам предельно допустимых сбросов, на которые предприятием получено заключение государственной экологической экспертизы.

Услуги по передаче и распределению электрической энергии соответствуют утвержденным нормативным значениям коэффициента мощности в электрических сетях, электрические сети соответствуют межгосударственному стандарту.